Identifikačný list projektu: / TeamUnit	Verzia dokumentu: 1 / Verzia projektu: 0.1

Skrátený opis projektu: / Nástroj na riadenie úloh prelínajúcich sa tímov pracovníkov, so zameraním na freelancerov.
Ciele projektu: / Vytvoriť funkčný nástroj. / Otestovať ho. / Vytvoriť základ pre marketing. / Obsah projektu: / Organizácia tímu. / Špecifikácia. / Návrh GUI. / Programovanie základných funkcionalít. / Testovanie. / Tvorba marketingových podkladov. / Publikácia. / Prínos projektu: / Jeho použitím sa zjednoduší organizácia projektov a úloh cieľovej skupiny.
Kontext / okolie projektu: / Projekt vzniká vrámci školského zadania. Aktuálne nastáva veľký rozmach slobodných povolaní, takže cieľová skupina produktu sa stále zväčšuje. Jednoduchá, použiteľná aplikácia zameraná na správu projektov, úloh a organizáciu času aktuálne neexistuje, alebo nie je v širokom povedomí.

Plánované termíny:
Začiatok projektu: / 19. 2. 2014	Míľniky: / 11. 3. 2014 / 18. 3. 2014 / 25. 3. 2014		Ukončenie projektu: / 25. 3. 2014

Plánované náklady v projekte (v €): / 9,77
Z toho interné náklady: 0	Z toho externé náklady: 9,77

Účastníci projektu:
Vedúci projektu: / Bc. Roman Mátyus	Dozor projektu: / Bc. Roman Mátyus
Garant projektu za vedenie firmy: / Bc. Roman Mátyus	Zákazník: / Bc. Roman Mátyus
Členovia projektového tímu: / Bc. Peťo Franček / Bc. Peter Herda / Bc. Ján Maár / Bc. Ľubica Ondrisková / Bc. Marek Palkovič / Bc. Filip Puškáš / Bc. Lukáš Šlajferčík / Bc. Martin Úradník / Bc. Erik Urbančok
Externí účastníci:

Potenciálne prekážky, riziká a obmedzenia: / Nedostatok času na realizáciu. / Nedostatok skúseností s prácou v tíme.

Poznámky, iné súvisiace informácie a pokyny:
Prílohy (projektová myšlienka, myšlienková mapa, zainteresované strany, stratégia projektu a podobne):

Schválil(a):	Miesto, dátum: / Podpis: